### Российская Федерация

# Новгородская область Поддорский район

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## 05.03.2021   № 35

д. Селеево

О внесении изменений в муниципальную программу"Комплексное развитие систем коммунальной ифраструктуры Селеевского сельского поселения на 2017 - 2025 годы"от 28.07.2020 №30

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Селеевского сельского поселения от 15.10.2013г. № 64 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Селеевского сельского поселения, их формирования и реализации» Администрация Селеевкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести прилагаемые изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селеевского сельского поселения на 2017 - 2025 годы"

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селеевского сельского поселения на 2017 - 2025 годы"

ПАСПОРТ

муниципальной программы Селеевского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селеевского сельского поселения на 2017 - 2025 годы"

- Ответственные исполнители муниципальной программы:

Администрация Селеевского сельского поселения

МУП «Водоконалсервис» Поддорского муниципального района

ПО Старорусские сети филиал ОАО МРСК Северо-Запад     «Ногородэнерго»

1.1Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

1.Цель: обеспечение населения Селеевского сельского поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения на этой основе состояния здоровья населения.

1.1Задача: проведение работ на объектах водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

| 1.1.1 | Соответствие водопроводной воды в д.Селеево СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»,(%); | 6 | 10 | 10 | 15 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Проведение работ по пробам качества воды(руб) | 2000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Ремонт водопровода в д.Селеево (м)с нар.итогом |  |  |  |  |  |  | 100 | 200 | 300 |

1.2 Цель: Проведение пропаганды среди населения в рациональном использовании воды

1.2.1Задача: Изготовление листовок в области рационального использования воды, работа с населением.

| 1.2.2 | количество проводимых мероприятий на селе, ед. | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Цель: Обеспечение  бесперебойного уличного освещения на территории Селеевского сельского поселения

2.1Задача: Обеспечение своевременного ремонта приборов уличного освещения в поселении

| 2.1.1 | Сокращения случаев ремонта приборов(ед.). | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Ежегодное сокращение материального ущерба.(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.3 | Содержание сети ул.освещения в сельском поселении (руб) | 10000 | 0 | 11500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2025 годы

4.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации ( руб.) изложить в следующий редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет сельского поселения | Областной бюджет | ВСЕГО |
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 27500,00 | 0 | 27500 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 27500 | 0 | 27500 |

II. Основные показатели муниципальной программы.

Основные показатели муниципальной программы:

Улучшение обеспечения населения Селеевского сельского поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья жителей поселения:

-соответствие водопроводной воды в д.Селеево СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» в 2017 году -6%, в 2018 году- 10%, в 2019 году- 10%;в 2020 году – 15%,2021году-50%,2022 год 60%,2023 год-70%, 2024 год-80%, 2025год-100%

Приложение к муниципальной программе                                                              «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селеевского сельского поселения на 2017 - 2025 годы"

Мероприятия муниципальной программы ««Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селеевского сельского поселения на 2017 - 2025 годы"

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципаль ной программы | Источник финанси рования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1.  проведение работ на объектах водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»..

| 1.1 | Проведение работ по пробам качества воды руб | Администрацич поселения | 2017-2025 | 1.1.2 | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Обеспечение своевременного ремонта приборов уличного освещения в поселении

| 2.1 | Содержание сети ул.освещения в сельском поселении (руб | Администрацич поселения | 2017-2025 | 2.1.3 | Бюджет поселения не требует ся финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2021 года.

3.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Селеевского сельского поселения «селеевское РФ».

Глава Администрации			Иванова Г.А.